ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Hệ thống chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra” hay phải tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và không vượt tồn kho? |

Nhiệm vụ 2

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 SP | Sau khi làm rõ, chỉ cần tạo phiên với tiêu đề, thời gian bắt đầu và hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”. Phạm vi đơn giản hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Các phiếu chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đồng thời, kiểm tra tồn kho và hoàn tồn khi hủy đơn. So với LS02 (3 SP), LS03 phức tạp hơn đáng kể. |

Nhiệm vụ 3

Story Point đo độ phức tạp, khối lượng công việc tương đối, mức độ không chắc chắn và rủi ro của User Story, không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước) để dự báo khối lượng có thể đưa vào Sprint tiếp theo. Vì vậy, không thể quy đổi cố định 1 SP = 4 giờ cho mọi User Story.